## Slide 1: TeamA 品質管理チーム演習
  発表者
  日本証券テクノロジー
  齋藤愛子・原拓弓・柏倉颯太・棟方勇志・井上稜土
  発表日 2025/07/18(金)

## Slide 2: アジェンダ
全体発表
  目標
  進捗
  実装した機能
個人発表
デモンストレーション
質疑応答

## Slide 3: 全体発表① 目標と達成度
成長を重視する
演習8まで完了
テストガバレッジ100%
目 標
達 成 度
失敗を数多く踏めた
演習8まで到達
＊UCを二つに、テストの実行は途中
27.6％

## Slide 4: 全体発表② 進捗
一日目
予
定
要件確認
客先訪問
コードレビュー
修正
二日目
単体計画
単体実施
レビュー
実
際
要件確認
客先訪問
コードレビュー
修正
コード
レビュー
修正
レビュー
単体計画
単体実施
Git Hub
pull/pushエラー

## Slide 5: 全体発表② 進捗
四日目
三日目
結合計画
結合実施
予
定
実
際
単体計画
単体実施
レビュー
レビュー
Issueclose
レビュー
リリース
単体計画
単体実施
レビュー
結合計画
結合実施
レビュー

## Slide 6: 全体発表③ 実装した機能
(1)DAOテスト
AccountDAOTest DepartmentDAOTest
ExpenseApplicationDAOTest StatusDAOTest UserDAOTest
(2)Serviceテスト
ExpenseApplicationServiceTest
issue 28個のうち
closeしたissue 16個

## Slide 7: 個人発表（W7369_齋藤愛子）
担当
工夫点
今後に向けて
問題点
Issueの登録し、簡単ものを修正
DAOの単体テスト仕様書の作成
結合テストの実施
単体テスト仕様書を、他のメンバーにも理解しやすいように意識して記述した
コミットコメントが分かりづらく、履歴をたどるのが困難だったため、今後はもっと意味のあるコメントを意識したい
今後リーダーをやるときは完璧じゃなくても、方向性を持てるように意識したい
GitHubやコマンドの使い方に苦戦し、初日は作業に入るまで時間がかかってしまった
他メンバーの時間を奪ってしまった反省から、メモ帳で操作を整理して、2日目以降はスムーズに進められるよう工夫した
メンバーが積極的に動いてくれたので助かったが、リーダーとしての動きはできていなかった
リーダー

## Slide 8: 個人発表（W7372_柏倉颯太）
担当
工夫点
今後に向けて
問題点
単体仕様書
結合仕様書の作成
境界値の設定
読み手が理解しやすいレイアウトにすること
求められているものが分からないかった場合、言葉の定義・範囲から確認する。
参照する資料が多くて、どこに載っている情報なのかわからなくなってしまったので、メモする。
テスト項目、テスト検証の意味を正しく理解できていなかった。
GitHubの使い方、コマンドを把握していなかった。

## Slide 9: 個人発表（W7374_棟方勇志）
担当
工夫点
今後に向けて
問題点
シーケンス図やUML図などがない状態でのコードリーディング
講義を経て、スキルを理解できても身についていなかったこと
誰から見てもテストを実装できる仕様書をかけなかったこと
今後の演習等で他人のコードを読む機会を設けること
講義の内容に関連する事柄について調べ、実際に行ってみること
今後の演習等で仕様書を使う側になること
単体テスト仕様書のレビューを結合テスト仕様書に反映させたこと
講師・テクニカルリーダーに聞く前に調べたこと
レビュー・Issueの優先度の振り分け・Issueのうち、優先度中以下の修正
ExpenseApplicationServiceのテストコードを一部実装
単体テスト仕様書・結合テスト仕様書の作成

## Slide 10: 個人発表（W7382_井上稜土）
担当
工夫点
今後に向けて
問題点
・DAOのテストクラス作成
・テストクラスの作成はクラスが異なっていても相手が分かりやすくするためにコードの形を似せるようにした
・フローチャートを想像しながらテストケースを考える
・GitHubの仕組みを理解し、エラーに対して適切なコマンドを打てるようにする
・テストケースがあまり思いつかなかった
・GitHub関連で躓いた場面が多々あった

## Slide 11: 個人発表（W7371_原拓弓）
担当
工夫点
今後に向けて
問題点
１.修正作業(経費申請画面のコード修正・エラーメッセージの修正)
２．単体テストコード作成（LoginServiceとExpenseApplicationServiceのテストコード作成）
１．gitHubで問題が起きることを想定し、修正ポイント等をコメントに残しておいたこと
１．Gitの運用方法の確認と学習
２．全体像の把握し、作業配分を考えること
１．GitHubのコンフリクトやマージがが頻発。バージョン修正作業の発生
２.モジュール間の結合範囲を把握できていなかった。コード修正により、複数エラーが発生
テクニカルリーダー

## Slide 12: 全体発表④ デモンストレーション

## Slide 13
ご清聴ありがとうございました