## Slide 1: TeamA 品質管理チーム演習
  発表者
  日本証券テクノロジー
  齋藤愛子・原拓弓・柏倉颯太・棟方勇志・井上稜土
  発表日 2025/07/18(金)

## Slide 2: アジェンダ
全体発表
  目標
  進捗
  実装した機能
  デモンストレーション
個人発表
  齋藤愛子
  原拓弓
  柏倉颯太
  棟方勇志
  井上稜土

## Slide 3: 全体発表① 目標と達成度
成長を重視する
演習8まで完了
テストガバレッジ100%
目 標
達 成 度
失敗を数多く踏めた
演習まで到達
＊UCを二つに、テストの実行は途中
27.6％

## Slide 4: 全体発表② 進捗
一日目
予
定
要件確認
客先訪問
コードレビュー
修正
二日目
単体計画
単体実施
レビュー
実
際
要件確認
客先訪問
コードレビュー
修正
Git Hub
pull/pushエラー
コード
レビュー
修正
レビュー
単体計画
単体実施

## Slide 5: 全体発表② 進捗
四日目
三日目
結合計画
結合実施
予
定
実
際
単体計画
単体実施
レビュー
レビュー
Issueclose
レビュー
リリース
単体計画
単体実施
レビュー
結合計画
結合実施
レビュー

## Slide 6: 全体発表③ 実装した機能

## Slide 7: 全体発表④ デモンストレーション

## Slide 8: 個人発表（W7371_原拓弓）
担当
工夫点
今後に向けて
問題点
１.修正作業(経費申請画面のコード修正・エラーメッセージの修正)
２．単体テストコード作成（LoginServiceとExpenseApplicationServiceのテストコード作成）
１．gitHubで問題が起きることを想定し、修正ポイント等をコメントに残しておいたこと
１．Gitの運用方法の確認と学習
２．全体像の把握し、作業配分を考えること
１．GitHubのコンフリクトやマージがが頻発。バージョン修正作業の発生
２.モジュール間の結合範囲を把握できていなかった。コード修正により、複数エラーが発生
テクニカルリーダー

## Slide 9: 個人発表（W7374_棟方勇志）
担当
工夫点
今後に向けて
問題点
シーケンス図やUML図などがない状態でのコードリーディング
講義を経て、スキルを理解できても身についていなかったこと
誰から見てもテストを実装できる仕様書をかけなかったこと
今後の演習等で他人のコードを読む機会を設けること
講義の内容に関連する事柄について調べ、実際に行ってみること
今後の演習等で仕様書を使う側になること
単体テスト仕様書のレビューを結合テスト仕様書に反映させたこと
講師・テクニカルリーダーに聞く前に調べたこと
レビュー・Issueの優先度の振り分け・Issueのうち、優先度中以下の修正
ExpenseApplicationServiceのテストコードを一部実装
単体テスト仕様書・結合テスト仕様書の作成

## Slide 10: 個人発表（社員番号_テンプレ）
担当機能
工夫点
今後に向けて
問題点
担当

## Slide 11
ご清聴ありがとうございました